Złącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty SP2.271.65.2026

SP2.727……/2026

Umowa Nr …..…/………

zawarta w dniu ………………………… r. w Kaliszu pomiędzy:

Miastem Kalisz z siedzibą: Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz (NIP: 6180015933, REGON: 250855877) - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II z siedzibą: ul. Juliana Tuwima 4,  62-800 Kalisz, reprezentowanym przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Kalisza – ………………., zwanym w dalszej części  umowy „Zamawiającym”,

a

…………………………………… prowadzącym wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej RP działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………,  NIP …………… , REGON ……………………… zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, zwanymi w dalszej części umowy „Zamawiającym”/”Wykonawcą”, a także każdy z nich oddzielnie „Stroną”, a łącznie „Stronami”  o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Przedmiotem umowy jest remont sanitariatów dla dziewcząt na I piętrze w  budynku A Szkoły Podstawowej nr 2  im. Jana Pawła II w Kaliszu zgodnie z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy i będący jej integralną częścią, uwzględniającym zakres robót, materiały i inne istotne składniki przedmiotu umowy.

- Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że prace objęte niniejszą umową należą do zakresu jego działalności i posiada wiedzę oraz doświadczenie zawodowe umożliwiające prawidłowo wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy, zapoznał się z zakresem i miejscem prowadzenia robót (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Juliana Tuwima 4, 62-800 Kalisz), warunkami technicznym i innymi okolicznościami, które są istotne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy  i oświadcza, że nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zakresu robót.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, tj. niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP lub w sprzeczności z umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji umowy wyznaczając termin dokonania zmian.

§ 2

- Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania.

- Nieprzekraczalny   termin   realizacji   przedmiotu   umowy   Strony  zgodnie  określają  do  dnia

25.08.2026 r.

- Terminem wykonania przedmiotu umowy jest dzień dokonania odbioru końcowego robót  po zakończeniu inwestycji w sposób umożliwiający jej użytkowanie, w sposób zgodny z prawem.

- Wykonawca potwierdza, że zgodnie ze złożoną ofertą oraz z dołożeniem najwyższej staranności doświadczonego profesjonalisty termin wskazany w ust. 2, jak i inne terminy wynikające z umowy są obiektywnie i prawidłowo określone i są wystarczające dla wykonania w pełnym zakresie przedmiotu umowy.

- Przedstawiciel Zamawiającego może wstrzymać wykonanie robót w przypadku ich wykonania niezgodnie z umową lub w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie robót i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie zwłoki wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie powodują zmiany terminu robót.

- Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 5, Przedstawiciel Zamawiającego w uzgodnieniu z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolne części na okres, który uzna za konieczny. Jeżeli wstrzymanie robót nie nastąpi w przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju).

- Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminów nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonania robót.

- Zaistnienie przeszkód w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy każda ze Stron zobowiązana jest zgłosić drugiej Stronie w formie pisemnej lub dokumentowej, w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia zagrożenia dla terminowego zakończenia robót.

§ 3

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie Wykonawcy na teren robót,

- koordynowanie i zarządzanie realizacją przedmiotu umowy przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego,

- zapewnienie Wykonawcy bezpłatnego korzystania ze swojego zaplecza tj. energii elektrycznej, wody itp.,

- odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty po podpisaniu przez Zamawiający i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, zapłata następuje po ich usunięciu w wyznaczonym terminie, a wady te zostaną wpisane do protokołu odbioru.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie materiałów   i urządzeń należących do Wykonawcy, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Zamawiającego.

- Zamawiający może kontrolować wykonanie robót w każdym czasie.

§ 4

- Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z:

- Zapytaniem ofertowymi  i jego załącznikami,

- obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa,

- zasadami współczesnej wiedzy, sztuki budowlanej i technicznej oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym i systematycznie informować Zamawiającego o przebiegu prac objętych umową.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, a nadto zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót,

- ustanowienie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie prac z ramienia Wykonawcy,

- przejęcie terenu robót od Zamawiającego oraz zabezpieczenie terenu robót.

- terminowe oddanie przedmiotu umowy,

- wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu własnych zasobów ludzkich, materiałów, urządzeń i narzędzi, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności,

- naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, istniejących elementów, ich części bądź urządzeń na koszt własny,

- informowanie niezwłocznie Zamawiającego o problemach, jakie występują w czasie wykonywania przedmiotu umowy,

- wykonanie wszelkich robót towarzyszących i koniecznych do prawidłowej realizacji

- usuwanie w określonym przez Zamawiającego terminie wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości,

- organizowanie robót  w uzgodnieniu z Zamawiającym tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw realizacji robót,

- przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej (ppoż.),

- zapewnienie swoim pracownikom i osobom działającym w jego imieniu i na jego rzecz właściwe, wymagane obowiązującymi przepisami prawa warunki BHP i ppoż.,

- udzielanie na żądanie Zamawiającego ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy,

- utrzymanie ładu i porządku na terenie robót i w jego otoczeniu, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów oraz śmieci,

- ochrona środowiska na terenie robót i w bezpośrednim otoczeniu,

- wywóz i utylizacja na własny koszt wszystkich odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

- wykonanie dodatkowych prac tj. zabezpieczenie przed zabrudzeniem innych elementów

nie podlegających pracom (okien, drzwi, podłogi), a po zakończeniu prac usunięcie

zabezpieczeń,

- uporządkowanie miejsca realizacji przedmiotu umowy po zakończeniu robót.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego w niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz odpowiedzialność za skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania wobec Zamawiającego oraz osób trzecich.

- Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wszystkie użyte przez niego materiały i wyroby budowlane posiadają aktualne atesty higieniczne PZH, deklaracje właściwości użytkowych (DWU/KDWU) oraz wymagane prawem oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy wyłącznie przy użyciu materiałów, wyrobów fabrycznie nowych, pierwszego gatunku, wolnych od wad fizycznych i prawnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszystkich wymienionych w   ust. 6 dokumentów (atestów, deklaracji) najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa, w tym przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz prawa budowlanego podczas realizacji prac. Wszelkie kary finansowe, mandaty oraz koszty wynikające z naruszenia tych przepisów przez Wykonawcę lub jego podwykonawców obciążają wyłącznie Wykonawcę. Zamawiający ma prawo potrącić równowartość tych kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt wszelkich usterek i wad stwierdzonych w trakcie prac lub przy odbiorze. Wykonawca przystąpi do usuwania wad w terminie 3 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego i usunie je w czasie nie dłuższym niż 7 dni, chyba że strony pisemnie ustalą inny termin uzasadniony technologicznie. W przypadku niedotrzymania tych terminów, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), bez utraty praw do gwarancji i rękojmi.

§ 5

- Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prowadzone roboty, składowane i używane materiały, urządzenia i narzędzia. Ponosi on również pełną odpowiedzialność cywilną za szkody na mieniu lub osobie, wyrządzone w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym wobec osób trzecich.

- Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót objętych umową.

§ 6

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac uzgodni z zamawiającym wszystkie szczegóły istotne dla ogólnego wyglądu przedmiotu umowy.

- Prace będą wykonywane w dniach i w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.

§ 7

- Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości netto: ………….. zł plus 23% podatku od towarów i usług VAT, czyli łączną kwotę brutto ……….. zł (słownie złotych: ………………………………………… zł 00/100).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Określone w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy i nie będzie podlegało podwyższeniu, bez względu na faktyczny termin odbioru wyników prac, okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzeni, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót i innych świadczeń.

§ 8

- Strony zgodnie ustalają, że podstawą do wystawienia faktury VAT będzie:

1) kosztorys powykonawczy w kwocie nie wyższej niż w złożonej ofercie,

2) protokół odbioru   wyników   pracy,   z   adnotacją   „bez uwag”   podpisany   przez

Zamawiającego i Wykonawcę.

- Wykonawca wystawi fakturę za ……………………………………………. niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy w następujący sposób:

- Nabywca: Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz NIP 6180015933,

- Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Juliana Tuwima 4, 62-800 Kalisz

NIP 6181995690

- Faktura będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w

terminie 14 dni licząc od daty wystawienia faktury. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest skuteczna dla Zamawiającego z chwilą powiadomienia go przez Wykonawcę poprzez pisemne oświadczenie i nie stanowi zmiany Umowy. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego, który zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy, otwartym w zawiązku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i wyraża zgodę na dokonanie płatność wynagrodzenia w mechanizmie podzielonej płatności (MPP).

- Zamawiający oświadcza, że zapłata  wynagrodzenia  następować będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment), o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów. W wyżej wymienionym  przypadku Strony uznają, iż roszczenie o zapłatę zostało zaspokojone.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur VAT (dla transakcji o wartości brutto przekraczającej 15 000 zł) zawierających adnotację „mechanizm podzielonej płatności” oraz do podania numeru rachunku rozliczeniowego, dla którego bank prowadzi powiązany rachunek VAT.

- Brak uznania płatności na koncie Odbiorcy spowodowany brakiem subkonta VAT stanowi ryzyko i winę Odbiorcy przelewu, za które Płatnik nie ponosi odpowiedzialności a przelew zlecony przez Płatnika uznaje się za zrealizowany terminowo.

- Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki za zwłokę w kwocie ustawowej.

§ 9

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbioru robót:

1) odbiór końcowy

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie całego przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej lub w formie dokumentowej za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres Zamawiającego: ................................... .

- Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia doręczenia prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru. Odbiór zostanie zakończony i potwierdzony podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia rozpoczęcia czynności odbiorowych.

- W przypadku nieprzystąpienia przez Zamawiającego do odbioru w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo sporządzić protokół jednostronnie, co upoważnia go do wystawienia faktury końcowej

- Z czynności odbioru Strony sporządzą protokół odbioru, który powinien zawierać wszelkie ustalenia poczynione w toku odbioru, w tym wykaz ewentualnych wad i usterek wraz z terminem ich usunięcia, podpisany przez obie Strony.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad istotnych (uniemożliwiających normalne korzystanie z przedmiotu umowy lub zagrażających bezpieczeństwu), Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. Wykonawca usunie wady istotne na własny koszt w uzasadnionym technicznie terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni, po czym ponownie zgłosi gotowość do odbioru w trybie ust. 3.

- W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych (drobnych usterek), Strony podpiszą protokół odbioru końcowego, a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt w terminie wskazanym w protokole.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad w formie określonej w ust. 3.

- Okres gwarancji i rękojmi dla całego przedmiotu umowy rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad lub od dnia ostatecznego protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze.

- W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający jest uprawniony do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Skorzystanie z tego uprawnienia musi zostać poprzedzone bezskutecznym upływem dodatkowego 7-dniowego terminu wyznaczonego Wykonawcy w pisemnym wezwaniu.

- Przez całkowite wykonanie przedmiotu umowy rozumie się zakończenie wszelkich prac ujętych umową, uporządkowanie terenu robót oraz usunięcie ewentualnych odpadów budowlanych.

- Za termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy uważać się będzie datę podpisania przez obie Strony protokołu odbioru końcowego.

§ 10

- Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Wykonawca  nie  ma  prawa  przenoszenia  praw  lub  obowiązków wynikających z niniejszej

umowy na osoby trzecie, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dotrzymaniu terminu zakończenia prac, o którym mowa w § 2 ust. 2, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze prac lub w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia następującego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek.

- Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 30% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania naliczonych  kar umownych z wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiający dokona potrącenia na podstawie wystawionej noty obciążeniowej, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kar i bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt oraz ryzyko, wady i usterki nieusunięte w wyznaczonym terminie (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni roboczych. Kosztami wykonania zastępczego Zamawiający obciąży Wykonawcę, co nie wyłącza prawa do naliczenia kar umownych za okres zwłoki poprzedzający wykonanie zastępcze.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. Naliczenie Wykonawcy kary umownej z jednego tytułu nie wyklucza możliwości naliczenia kary z innego tytułu, o ile podstawą naliczenia są różne, niezależne od siebie naruszenia umowy.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania i ukończenia robót ani z żadnych innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 12

- Jeżeli wskutek okoliczności o charakterze siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonać swoich obowiązków umownych w całości lub części, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni, powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie lub drogą elektroniczną.

- Przez okoliczności siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, o charakterze nadzwyczajnym i niemożliwym do przewidzenia, któremu nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Do zdarzeń takich zalicza się w szczególności: klęski żywiołowe (np. powodzie, huragany, trzęsienia ziemi), pożary, strajki powszechne, akty władzy publicznej, stany epidemii lub wojny i pozostałe przyczyny znajdujące się poza kontrolą Stron.

- Wystąpienie siły wyższej zwalnia Stronę z obowiązku terminowego wykonania zobowiązania na czas trwania przeszkody i jej skutków oraz wyłącza odpowiedzialność za opóźnienie w wykonaniu umowy, w tym zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych.

- W przypadku trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą przez okres dłuższy niż 30 dni, Strony mogą zgodnie ustalić nowe terminy i zasady dalszego wykonania umowy lub rozwiązać ją za porozumieniem Stron, bez obowiązku wzajemnego odszkodowania.

§ 13

- Za dni robocze w rozumieniu niniejszej Umowy uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w niewykonanej części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli:

  - Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania przedmiotu Umowy w terminie 5 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego i wyznaczenia dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze;

  - Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu Umowy      i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni roboczych, pomimo wezwania Zamawiającego skierowanego w formie pisemnej do wznowienia prac i bezskutecznego upływu wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze;

  - Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy, sprzeczny z Umową, dokumentacją Zapytania Ofertowego lub wskazaniami Zamawiającego, pomimo wezwania Zamawiającego skierowanego w formie pisemnej lub dokumentowej do zmiany sposobu wykonywania robót i bezskutecznego upływu wyznaczonego w tym wezwaniu terminu (nie krótszego niż 7 dni kalendarzowych).

- Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, Zamawiający może, według swojego wyboru:

  - odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym w części lub w całości, żądając kary umownej za odstąpienie określonej w § 11 Umowy, przy czym odstąpienie od Umowy nie powoduje utraty prawa do żądania kar umownych naliczonych do dnia odstąpienia;

  - powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), bez konieczności uprzedniego rozwiązywania Umowy ani uzyskiwania zgody sądu. Zamawiający zachowuje również prawo do naliczania kar umownych za opóźnienie oraz dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów wykonania zastępczego w terminie 7 dni od przedstawienia przez Zamawiającego odpowiednich faktur lub rachunków.

- Wezwania, o których mowa w ust. 2, oraz oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymagają zachowania formy pisemnej lub formy dokumentowej (za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres Zamawiającego: ................................... oraz na adres Wykonawcy ………...............) pod rygorem nieważności.

- Poza przypadkami określonymi w ust. 1, Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego.

- Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, 2 oraz 3, może zostać wykonane w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia, jednak nie później niż do dnia zakończenia i końcowego odbioru przedmiotu Umowy.

- W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu faktycznego wykonania i odebrania bez zastrzeżeń części zakresu umowy do dnia odstąpienia. Wykonawca nie może żądać zapłaty wynagrodzenia za niewykonaną część umowy, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia naliczonych kar umownych oraz odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- W wypadku odstąpienia od Umowy na etapie wykonywania robót, strony obciążają następujące obowiązki:

    - Wykonawca ma obowiązek natychmiast przerwać prace i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy,

    - Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia i zgłosi go Zamawiającemu w celu dokonania odbioru robót przerwanych.

§ 14

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wyników pracy bez uwag.

- Niezależnie od udzielonej gwarancji, Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Termin gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego z adnotacją „bez uwag”.

- W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji lub rękojmi w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Zgłoszenie może nastąpić w formie pisemnej lub w formie dokumentowej za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres Wykonawcy: ................................... .

- W przypadku wad stanowiących awarię instalacji wodnej lub innej zagrażającej zniszczeniem mienia, Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania awarii i zabezpieczenia miejsca w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia (telefonicznego lub mailowego), a do całkowitego usunięcia wady w czasie nieprzekraczającym 72 godzin.

- W przypadku przekroczenia terminów usunięcia wad wskazanych w ust. 4 lub ust. 5, Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), bez utraty praw do gwarancji i kar umownych.

- Okres gwarancyjny ulega odpowiednio wydłużeniu o czas, w którym Zamawiający z powodu ujawnionej wady nie mógł korzystać z przedmiotu umowy w pełnym zakresie.

- Ze zobowiązań gwarancyjnych wyłączone są wady i uszkodzenia powstałe w wyniku niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania przedmiotu umowy przez Zamawiającego oraz uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez Zamawiającego po odbiorze prac. Gwarancja obejmuje natomiast skutki normalnego, prawidłowego użytkowania instalacji i elementów wykończeniowych.

§ 15

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej  w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 16

- Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Budowlane.

§ 17

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których  jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca i jeden egzemplarz Zamawiający.

WYKONAWCA:	                                  		           ZAMAWIAJĄCY:

………………………………………			……………..………………………